07.12.2011

2414

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

от 13.10.2009 №1620 «Об утверждении целевой муниципальной долгосрочной программы

«Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном»

(в редакции от 30.11.2009 №1897, от 10.02.2010 № 172, от 15.12.2010 № 1809, 
от 30.03.2011 №456, от  30.03.2011 №458, от  26.05.2011 №1031)

В соответствии с постановлением Главы города Заречного от 26.09.2008 №1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 13.10.2009 №1620 «Об утверждении целевой муниципальной долгосрочной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном» (в редакции от 30.11.2009 № 1897, от 10.02.2010 № 172, от 15.12.2010 № 1809, от 30.03.2011 №456, от  30.03.2011 №458, от 26.05.2011 №1031) 
следующие изменения.

1.1.  Строки 8, 10, 11 паспорта программы изложить в следующей редакции:

| 8 | Основные целевые индикаторы | Соотношение площади земельных участков города Заречного, введенных в МИСОГД, к общей площади территории города; - соотношение объектов недвижимости, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему; - соотношение объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, подлежащих включению в систему; - увеличение налоговой базы городского бюджета от сбора земельного налога и налога на имущество, за счет более полного учета объектов налоговых платежей; - сокращение сроков формирования градостроительной документации; - соотношение объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, переведенных в систему координат МСК-58, к объектам недвижимости и инженерным коммуникациям, введенным в МИСОГД. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Объемы и источники финансирования | Программа будет реализовываться за счет средств местного бюджета города. Общий объем финансирования составляет 29 271,019 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 5 346,000 тыс. рублей; в 2011 году - 13 925,019 тыс. рублей; в 2012 году - 10 000,000 тыс. рублей. |
| 11 | Основные ожидаемые конечные результаты программы | Ожидаются следующие конечные результаты реализации Программы: - создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном; создание нормативно-правовой, проектно-технической и методологической базы муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе; - обеспечение информационного наполнения системы сведениями различного характера; - обеспечение устойчивого развития города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования с использованием МИСОГД; - обеспечение сбалансированного учета инженерных, экономических, социальных, экологических, и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; - осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований; - организация доступа к МИСОГД органов государственной власти и органов местного самоуправления города, а также организаций и граждан; обучение работе в МИСОГД специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления города, муниципального унитарного предприятия «Центр информационных технологий», муниципального учреждения «Управление капитального строительства» и других организаций города; - создание условий для повышения качества и эффективности оперативного и стратегического муниципального управления социально-экономическим развитием города, в том числе управления и использования муниципального имущества; информационное обеспечение управления развитием территории города, градостроительного и иного проектирования; - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности города и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов города; повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Основными показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются: - соотношение площади земельных участков города Заречного, отраженных в МИСОГД, к количеству земельных участков, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 50%, на конец 2011 года - 80%, на конец 2012 года - 100%; - соотношение объектов недвижимости, отраженных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года - не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 80%; - соотношение объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, отраженных в МИСОГД, к общему количеству объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года - не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 80%; - прирост налогового потенциала по поступлениям, подлежащим зачислению в местный бюджет города от сбора земельного и имущественных налогов, за счет более полного учета объектов недвижимости не менее чем на 1,5% за каждый год реализации Программы; - прирост поступлений в местный бюджет города обязательных платежей от сбора земельного и имущественных налогов за счет эффективного учета градостроительной ценности объектов территории не менее чем на 0,5% за каждый год реализации Программы; сокращение сроков формирования градостроительной документации на 10%; - показатель социально-экономической эффективности программы: «Соотношение объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, переведенных в систему координат МСК-58, к объектам недвижимости и инженерным коммуникациям, введенным в МИСОГД на конец 2011 года – не менее 70%, на конец 2012 года 100%. |

1.2. Разделы программы  4, 6, 7, 8, 9, 10 изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение программы 
с указанием объемов и источников финансирования

| № | Бюджетополучатель | Всего на программу (тыс. руб.) | 2010 год (тыс. руб.) | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Администрация города: |  |  |  |  |
|  | 310 код | 749,657 | 749,657 | 82,700 | - |
|  | 226 код | 1 338,636 | 1 338,636 | - | - |
|  | 241 код | 27 182,726 | 3 257,707 | 13 842,319 | 10 000,000 |
|  | Итого | 29 271,019 | 5 346,000 | 13 925,019 | 10 000,000 |

6. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) создание муниципальных правовых актов:

- нормативно-методических документов по эксплуатации системы на основе автоматизированных технологий, вводу в систему характеристик, необходимых для описания объектов недвижимого имущества, инженерных коммуникаций и иных, а также отражения сведений о них в автоматизированных базах данных;

- регламентов передачи и обмена информацией между автоматизированными базами данных организаций - носителей информации об объектах недвижимости, инженерной инфраструктуры и иной информации, необходимой для отражения в системе;

2) организационные мероприятия:

- определение участников реализации Программы и порядка их взаимодействия с основными исполнителями Программы;

- проведение подготовительных мероприятий для осуществления закупок оборудования и услуг, необходимых для создания и эксплуатации МИСОГД;

- проведение анализа организационной и информационной готовности организаций города к внедрению МИСОГД;

- работы по защите информации с аттестацией серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Осуществление контроля эффективности организационных мер по защите информации;

- подготовка программы обучения специалистов, которые будут работать с системой;

- проведение обучения специалистов, которые будут работать с системой;

3) приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для информационной сети МИСОГД:

- приобретение аппаратуры для работы МИСОГД, оборудования для сети и прокладка оптоволоконной сети до пользователей системы в составе общегородской системы передачи данных;

- приобретение лицензионного программного обеспечения для системы;

4) создание и пополнение баз данных МИСОГД:

- осуществление переноса информации из существующих баз данных в систему;

- сканирование, калибровка и вставка в систему дополнительных стандартных планшетов;

- векторизация дополнительных планшетов;

- проведение совмещения баз данных;

5) внедрение и эксплуатация системы:

- формирование комиссии по приемке системы в эксплуатацию;

- приемка системы в эксплуатацию и оформление актов приемки;

6) ведение системы:

- поддержание системы в постоянно рабочем состоянии;

- актуализация информации, содержащейся в системе;

- администрирование системы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется 
путем предоставления субсидий из бюджета г. Заречного.

7. Cведения о корректировке объема финансирования долгосрочной целевой 
программы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

| № п/п | Наименование мероприятия | Код ЭКР | Исполнители | Кредиторская задолженность за 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | а) Приобретение оборудования для обеспечения безопасности информационной сети МИСОГД (серверов, компьютеров, сетевого оборудования и других комплектующих) | 310 | Администрация города | 82 700,00 |
| 2.1 | г) Аттестация серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Ежегодный контроль эффективности организационных мер по защите информации. В том числе: оплата обучения специалистов, аттестационных мероприятий, командировок, сертификации программно-технических средств, организации рабочих мест, организации производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы | 241 | МУП «ЦИТ» | 69 020,00 |
| 2.2 | Организация внутренней сети в организациях-пользователях муниципальной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности, оснащение оборудованием | 241 | МУП «ЦИТ» | 147 344,00 |
| 3.1 | Перенос существующие базы данных Комитета по управлению имуществом (КУИ) в систему МИСОГД | 241 | МУП «ЦИТ» | 200 790,00 |
| 4.7 | Внедрение комплексной системы «Имущество» в МП «ЗЦТИ». Модификация алгоритмов расчётов и шаблонов документов подсистемы «Аренда» в КУИ | 241 | МУП «ЦИТ» | 227 500,00 |
| 5.1 | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы | 241 | МУП «ЦИТ» | 291 252 |
|  | Итого |  |  | 1 018 606 |

- 8. Прогноз ожидаемых результатов реализации

целевой программы

В результате реализации мероприятий Программы будет создана и сдана в эксплуатацию муниципальная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе, представляющая собой многоуровневую, многофункциональную информационно-аналитическую автоматизированную систему по управлению городским хозяйством и социально-экономическим развитием города. Ее внедрение позволит согласовывать задачи информатизации с задачами, решаемыми в рамках административной реформы.

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создана муниципальная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном;

- создана нормативно-правовая, проектно-техническая и методологическая база муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе;

- осуществится информационное наполнение системы сведениями различного характера;

- созданы условия устойчивого развития города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- при осуществлении градостроительной деятельности будет обеспечиваться сбалансированный учет инженерных, экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- созданы условия осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, безопасности территорий, охраны окружающей среды и экологической безопасности, инженерно-технических требований;

- созданы условия для обеспечения эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработана организация доступа к системе органов государственной власти и органов местного самоуправления города, а также организаций и граждан;

- обучены специалисты органов государственной власти и органов местного самоуправления города, муниципального унитарного предприятия «Центр информационных технологий», муниципального учреждения «Управление капитального строительства» и других организаций города;

- созданы условия для повышения качества и эффективности оперативного и стратегического муниципального управления социально-экономическим развитием города, в том числе управления и использования муниципального имущества. Информационное обеспечение управления развитием территории города, градостроительного и иного проектирования;

- созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности города и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов города;

- повышены качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

9. Система целевых индикаторов 
с методикой оценки эффективности целевой программы

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

- соотношение площади земельных участков города Заречного, отраженных в МИСОГД, к количеству земельных участков, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 50%, на конец 2011 года - 80%, на конец 2012 года - 100%;

- соотношение объектов недвижимости, отраженных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года - не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 80%;

- соотношение объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, отраженных в МИСОГД, к общему количеству объектов (протяженности) инженерных коммуникаций, подлежащих включению в систему, на конец 2010 года - не менее 40%, на конец 2011 года - не менее 60%, на конец 2012 года - не менее 80%;

- прирост налогового потенциала по поступлениям, подлежащим зачислению в местный бюджет города от сбора земельного и имущественных налогов, за счет более полного учета объектов недвижимости не менее чем на 1,5% за каждый год реализации Программы;

- прирост поступлений в местный бюджет города обязательных платежей от сбора земельного и имущественных налогов за счет эффективного учета градостроительной ценности объектов территории не менее чем на 0,5% за каждый год реализации Программы;

сокращение сроков формирования градостроительной документации на 10%;

- показатель социально-экономической эффективности программы: «Соотношение объектов недвижимости и инженерных коммуникаций, переведенных в систему координат МСК-58, к объектам недвижимости и инженерным коммуникациям, введенным в МИСОГД на конец 2011 года – не менее 70%, на конец 2012 года 100%.

- 10. Организация управления целевой программой
 и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является Администрация города. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Исполнитель-координатор (отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного) организует ведение отчетности по реализации целевой программы по установленным формам. Все ответственные исполнители (соисполнители) программы обязаны в указанные сроки направлять куратору программы информацию, необходимую для формирования отчетности о реализации программы

Исполнитель-координатор целевой программы направляет в планово-экономический отдел Администрации города и в Финансовое управление города:

1) необходимую информацию о подготовке и реализации целевой программы (по запросам);

2) доклад о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств ежегодно, до 1 марта за предшествующий год.

Доклад о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств должен содержать:

1) сведения о результатах реализации целевой программы за отчетный финансовый год;

2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

3) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевой программы;

4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным целевой программой;

5) сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

6) оценку эффективности результатов реализации целевой программы.

Исполнителем-координатором ежегодно до 1 мая публикуются в печатных средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте Администрации города Заречного в сети Интернет основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования целевой программы.

Исполнитель-координатор целевой программы каждое полугодие представляет отчет о реализации целевой программы по установленной форме в планово-экономический отдел Администрации города и в Финансовое управление города.

Администрация города как заказчик Программы осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий Программы. Финансовое управление города осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств.».

1.3. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам»:

1.3.1. Строки 2, 2.1, 2.1. г), 4, 4.1,  5,  5.1., 5.2, 5.4 изложить в новой редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код ЭКР | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | (руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | 2. | Приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения для информационной сети МИСОГД | в течение 2010-2012 годов |  |  | 1 547 473 | 1 537 473 | 10 000 |  |  |
|  | 2.1. | Итого по п.2.1 | в течение 2010-2012 годов |  |  | 1 031 829 | 1 021 829 | 10 000 |  |  |
|  |  | г) Аттестация серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Ежегодный контроль эффективности организационных мер по защите информации. Выполнение мероприятий направленных на защиту информации. В том числе: оплата обучения специалистов, аттестационных мероприятий, командировок, сертификации программно-технических средств, организации рабочих мест, организации производственного процесса и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010-2011 годы | 292 652 | 282 652 | 10 000 |  |  |
|  | 4. | Внедрение и эксплуатация системы | в течение 2010-2012 годов |  |  | 3 275 000 | 475 000 | 100 000 | 2 700 000 |  |
|  | 4.1. | Обучение Администратора муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по автоматизированным информационным системам «Имущество» и «Мониторинг» | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010 – 2011 годы | 200 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |
|  | 5. | Ведение МИСОГД | в течение 2010-2012 годов |  |  | 21 238 560 | 1 642 147 | 12 296 413 | 7 300 000 |  |
|  | 5.1. | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы. Внесение информации в подсистемы «Имущество», «Мониторинг» и другие, составляющие единую муниципальную автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, для обеспечения безотказного, актуального и полноценного функционирования. | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2010-2012 годы | 17 938 560 | 1 392 147 | 9 546 413 | 7 000 000 |  |
|  | 5.2. | Актуализация картографической основы. Получение и внесение информации, отрисовка в системе согласно полученным материалам. Оснащение оборудованием, необходимым для поведения работ по актуализации цифровой картографической основы (далее - ЦКО). Получение сертификатов и лицензий, вступление в саморегулируемую организацию. Приобретение тахеометров, компьютеров, мебели и иного оборудования | в течение 2010-2012 годов | 310 | Администрация города | 250 000 | 250 000 |  |  |  |
|  |  |  | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города | 2 650 000 |  | 2 650 000 |  |  |
|  | 5.4. | Выполнение мероприятий, связанных с получением и внесением информации. Работы связанные с преобразованием ЦКО в местную систему координат г.Пензы (МСК-58) | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» | 100 000 |  | 100 000 |  | .» |

1.3.2. Строку «ИТОГО:» изложить в новой редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код ЭКР | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | (руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 28 252 413 | 5 346 000 | 12 906 413 | 10 000 000 | .» |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу 
соответствующего решения Собрания представителей города Заречного о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы, 
предусматривающего финансирование мероприятий программы, но не ранее его 
официального опубликования.

3. Начальнику Финансового управления Михайловой З.П. предусмотреть финансирование программы в бюджете города на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годы с учетом внесенных изменений.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации города Рябова А.Г.